Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática · Proyecto APT

# Definición del proyecto AFRISAN

Informe de Fase 1 actualizado al contexto de Dante Moya  29 de octubre de 2026

AFRISAN · Sistema Integral de Gestión y Trazabilidad de Refrigerantes

Responsable actual Dante Moya

29 de octubre de 2026

# Índice

1  Antecedentes personales y académicos

2  Resumen

3  Antecedentes y descripción del proyecto

4  Relevancia profesional y valor esperado

5  Competencias y áreas de desempeño

6  Intereses profesionales

7  Objetivos

8  Metodología y etapas

9  Factibilidad y recursos

10  Plan de trabajo y evidencias

11  Estado observado y límites

12  Conclusiones

13  Reflexión individual

14  Fuentes y antecedentes

# 1 Antecedentes personales y académicos

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [1], [3]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Estudiante responsable actual | Dante Moya |
| RUT registrado en acta original | 21.685.640-6 |
| Carrera e institución | Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Sede | Melipilla |
| Asignatura | Portafolio de Título o Capstone, según pauta |
| Docente guía registrado | Carlos Quintanilla |

# 2 Resumen

AFRISAN requiere identificar cada cilindro de refrigerante y conservar su trazabilidad entre Bodega, el Técnico asignado y la sucursal del cliente. El proyecto propone una solución en .NET 8 con interfaz Blazor WebAssembly, una API ASP.NET Core y persistencia PostgreSQL/Supabase prevista. El proceso vigente contempla el reemplazo físico de cilindros: el Técnico registra el retiro con peso y fotografía, documenta el reemplazo y sus pesajes, y presenta el trabajo a la aprobación de Bodega antes de la revisión final del Autorizador. Dante Moya es el único estudiante responsable de la continuidad actual. Existe un prototipo en memoria y evidencia sintética del flujo. El almacenamiento durable, la gestión de identidades reales, la validación sin conexión y la integración de Power BI permanecen pendientes. Este informe actualiza la definición y la factibilidad del proyecto, distinguiendo los beneficios esperados, el comportamiento implementado y los resultados validados. [6] [7]

# 3 Antecedentes y descripción del proyecto

El proyecto corresponde a Ingeniería en Informática de Duoc UC, sede Melipilla, en el contexto de Portafolio de Título o Capstone. La organización contraparte es Accesorios Frigoríficos Santiago Limitada, AFRISAN. Sus antecedentes describen operaciones de refrigeración en sucursales de clientes y necesidad de control unitario de envases. [3] [5]

La plataforma relaciona refrigerantes, cilindros, solicitudes, OT, Técnico asignado, movimientos, fotografías y revisiones. El alcance nuevo parte por inventario y custodia física. No se presupone que cada reemplazo sea una recarga del equipo ni se deducen emisiones de la mera instalación de un cilindro.

# 4 Relevancia profesional y valor esperado

Para la Ingeniería en Informática, el problema requiere traducir un proceso material en datos y reglas verificables. Una misma orden contiene envases con destinos diferentes; por eso, un conteo de salidas y retornos sin identidad no representa correctamente la operación. El valor esperado es reducir incertidumbre sobre ubicación, custodia y respaldo de los pesajes. [5] [6]

Los usuarios principales son Bodega, Técnico, Autorizador y Jefatura. La separación de responsabilidades permite conocer quién ejecutó cada hecho y quién lo revisó. La centralización futura de datos facilitará auditoría y análisis. No se atribuye todavía una reducción cuantificada de pérdidas ni un beneficio ambiental medido al prototipo.

# 5 Competencias y áreas de desempeño

Las denominaciones de esta tabla se conservan del informe original de Fase 1. La pauta de Fase 2 desarrolla competencias de gestión, datos, software y pruebas con su propia redacción; no se asignan códigos ni se certifica aquí una equivalencia curricular. [1] [3] [12]

| Competencia | Aplicación al proyecto | Producto o comprobación |
| --- | --- | --- |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando integralmente los procesos de la organización. | Distinguir reemplazo, agregado, custodia y recepción; registrar cambios respecto del flujo anterior. | Acta, reglas y HU con criterios revisados. |
| Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Replanificar con un único responsable y capacidad declarada; controlar bloqueos y dependencias. | Plan de trabajo, Gantt y seguimiento por estados. |
| Construir modelos de datos escalables de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Modelar identidad unitaria, pesajes independientes y revisiones; preservar historial. | Modelo SQL del contexto actual y resultados de validación local. |
| Desarrollar e integrar una solución de software de forma sistemática. | Separar interfaz, contratos y API; implementar reglas en servidor además de interfaz. | Solución nueva y recorridos HTTP/navegador documentados. |
| Realizar pruebas de validación de productos y procesos utilizando buenas prácticas. | Diseñar casos positivos y negativos, registrar evidencia y límites, repetir tras integrar persistencia. | Guiones y resultados; pruebas de aceptación de usuarios y revisión de seguridad pendientes. |
| Transformar datos para apoyar la toma de decisiones. | Definir indicadores clave de desempeño con población, unidad y período; separar masa trasladada y emitida. | Diseño de analítica; conexión y tablero Power BI pendientes. |

# 6 Intereses profesionales

La propuesta mantiene los intereses ya expresados en la definición inicial: desarrollo de software, bases de datos, automatización de procesos, ciberseguridad y análisis de información. El proyecto permite relacionarlos en un caso operativo, desde el levantamiento de una regla hasta su implementación y su evidencia. [1]

El desarrollo de una API con validación por rol se vincula con seguridad y construcción de sistemas. El modelo de custodia fortalece el diseño de datos y la integridad. La preparación de información para Power BI conecta la operación con el análisis para decisiones. Estas relaciones describen oportunidades de aprendizaje; no certifican competencias evaluadas ni resultados profesionales posteriores.

# 7 Objetivos

El objetivo general es diseñar e implementar una solución que centralice inventario, custodia y auditoría de refrigerantes y cilindros de AFRISAN. Sus objetivos específicos son levantar requisitos, mantener identificación unitaria, soportar OT y reemplazos físicos, preservar pesajes y fotografías, restringir acceso por rol, integrar persistencia y preparar indicadores válidos. [3] [5]

Los 10 RF, 7 RNF y 10 HU se conservan en el acta y lista de trabajo actualizados. Las metas originales de rendimiento, sin conexión, calidad, pruebas de aceptación de usuarios y manuales continúan como referencias para revisión y aceptación. No se presume su cumplimiento por la existencia de pantallas o scripts.

# 8 Metodología y etapas

Se mantiene el enfoque mixto: definición y análisis inicial con documentación de requisitos, seguido de construcción incremental y validación. Para la continuidad individual se emplean tareas priorizadas, registro de decisiones y revisión del incremento; no se presentan ceremonias Scrum de varias personas como si hubiesen ocurrido. [1] [6]

La secuencia actual es comprender el negocio, actualizar reglas y criterios, alinear modelo, implementar un recorrido, ejecutar casos y corregir. La validación con usuarios y la conformidad de la contraparte se registrarán por separado. Las aprobaciones históricas no se reutilizan como aprobación automática del rediseño.

Fase 1, propuesta S1-S6: definición del problema, pertinencia, alcance, objetivos, arquitectura y planificación.

Fase 2, propuesta S7-S16: desarrollo, persistencia, integración, pruebas y correcciones; la existencia de un prototipo no acredita el cumplimiento de todas estas actividades.

Fase 3, propuesta S17-S18: presentación, transferencia y cierre condicionado a resultados y conformidad; la fecha de defensa no se encuentra fijada en esta distribución.

# 9 Factibilidad y recursos

La factibilidad del núcleo se apoya en una solución nueva existente en .NET 8, herramientas de desarrollo disponibles y reglas de flujo ya documentadas. La capacidad actual informada es de tres horas diarias para Dante. El plan requiere priorizar el flujo integral y la persistencia antes de ampliar integraciones. [7] [10] [11]

Se requieren computador de desarrollo, acceso a Internet, herramientas .NET, PostgreSQL/Supabase, documentación y modelado, dispositivos con cámara y participación de usuarios para pruebas. Las capas gratuitas o educativas son una restricción de presupuesto de referencia; no garantizan disponibilidad ni costos futuros.

Las dependencias externas son la confirmación de reglas por AFRISAN, el acceso a datos de prueba del ERP, la participación de usuarios y la adaptación individual de la evaluación. La equivalencia de semanas se calcula a partir de la referencia informada por el estudiante; las fechas oficiales de entrega y defensa y los límites de cada fase requieren acuerdo docente. El alcance histórico debe contrastarse con la capacidad individual.

# 10 Plan de trabajo y evidencias

La tabla siguiente resume las prioridades del proyecto. El plan completo se presenta en FASE_1/03_Plan_de_Trabajo_e_Hitos_Afrisan_DM.xlsx y conserva los siete campos de la guía: competencia o unidad de competencia, actividad, descripción, recursos, tiempo, responsable y observaciones. El seguimiento de Fase 2 registra aparte el avance y los ajustes. [1]

La referencia de calendario informada por el estudiante el 28 de octubre de 2026 sitúa esa fecha en la semana 12 y establece semanas de jueves a miércoles. De ello se calcula la semana 1 desde el 6 de agosto, la semana 12 del 22 al 28 de octubre y la semana 18 del 3 al 9 de diciembre de 2026. La distribución de Fase 1 en S1-S6, Fase 2 en S7-S16 y Fase 3 en S17-S18 es una propuesta de organización; no acredita fechas oficiales de entrega o defensa. El cálculo supone semanas consecutivas, sin ajustes por recesos o recuperaciones.

El incremento futuro G01 a G09 comprende 22 sesiones de tres horas, equivalentes a 66 horas estimadas. Las sesiones no son necesariamente días consecutivos y no incluyen espera de respuestas, defectos nuevos ni ampliaciones de alcance. H-SQL y H-LOCAL conservan duraciones históricas de referencia, separadas de estas 66 horas y de las horas efectivamente trabajadas, que no se encuentran registradas.

Los registros del paquete son FASE_1/03_Plan_de_Trabajo_e_Hitos_Afrisan_DM.xlsx (plan de siete columnas), FASE_1/04_Carta_Gantt_Afrisan_DM.xlsx (distribución académica y sesiones) y FASE_2/01_Plan_de_Trabajo_y_Backlog_Fase_2_Afrisan_DM.xlsx (seguimiento de ocho columnas). La evidencia y los pendientes se consolidan en FASE_2/05_Evidencias_y_Pendientes_Afrisan_DM.xlsx.

| Etapa | Actividad prioritaria | Evidencia prevista | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición | Actualizar requisitos y criterios al reemplazo físico. | Acta, Lista priorizada de requisitos, entrevista y matriz RACI. | Dante Moya |
| Núcleo funcional | Mantener el orden Técnico, Bodega y Autorizador. | Código y resultados de recorridos del 25 de octubre. | Dante Moya |
| Datos | Integrar modelo y fotos durables con la API. | Consultas y repetición del recorrido tras reinicio. | Dante Moya |
| Calidad | Validar identidad, dispositivos, red, reintentos y concurrencia. | Casos con resultado esperado/observado y pruebas de aceptación de usuarios. | Dante; usuarios validan |
| Analítica | Definir límites, costos, emisiones e indicadores. | Reglas aceptadas y Power BI contrastado. | Dante; contraparte valida |
| Transferencia | Preparar manuales y cierre con resultados. | Documentos de uso, despliegue y conformidad. | Dante Moya |

# 11 Estado observado y límites

El recorrido corregido del 25 de octubre aporta evidencia sintética de retiro por el Técnico, reemplazo con fotografías, recepción y aprobación por Bodega, revisión del Autorizador y cierre. El SQL del contexto actual tiene validación local separada. Las comprobaciones de scripts no equivalen a aceptación del cliente, cobertura unitaria ni despliegue. [7] [8]

La API y sus fotografías permanecen en memoria. La existencia de borradores en IndexedDB no acredita operación sin red completa. Persistencia, identidad real, almacenamiento durable, lectura QR/cámara física, concurrencia y Power BI requieren trabajo y evidencia adicional.

# 12 Conclusiones

La aclaración del proceso de reemplazo de cilindros proporciona una base más precisa para el proyecto AFRISAN. La identidad individual de cada cilindro, los registros de pesaje separados y la secuencia de aprobación de Bodega seguida de la revisión del Autorizador son necesarios para conservar la trazabilidad. El prototipo actual demuestra un flujo acotado con datos sintéticos; el almacenamiento durable y la aceptación operativa siguen siendo pasos esenciales por completar. [6] [7]

El proyecto es pertinente para la ingeniería de software porque combina análisis de requisitos, integridad de datos, implementación y validación respaldada por evidencias. Su factibilidad depende de priorizar las tareas según la capacidad individual disponible y acordar el alcance restante y el calendario académico.

# 13 Reflexión individual

Mis intereses profesionales en desarrollo de software, bases de datos, automatización de procesos, ciberseguridad y análisis de datos se relacionan directamente con AFRISAN. El proyecto reúne estas áreas mediante un problema operativo concreto: identificar cada cilindro, registrar su custodia y conservar las evidencias necesarias para revisar un reemplazo físico. Esta relación orienta mi trabajo y las competencias que busco desarrollar. [1]

El contexto de negocio revisado muestra por qué el análisis de requisitos debe preceder a las suposiciones sobre la implementación. Un cilindro instalado puede permanecer en una sucursal mientras otro distinto regresa a Bodega; tratarlos como si fueran el mismo elemento produciría registros incorrectos. Los pesajes independientes y la secuencia de aprobación de Bodega seguida de la revisión del Autorizador proporcionan criterios concretos para modelar y probar el proceso. [6]

Mi continuidad individual requiere una planificación realista basada en la disponibilidad documentada de tres horas diarias. Por ello, concentro el trabajo restante en las dependencias que permiten construir un sistema confiable: datos y fotografías durables, identidades de usuarios reales y pruebas operativas verificables. Se conserva la atribución de los aportes históricos a sus autores y se evalúa la evidencia actual dentro de su alcance efectivo. El resultado de un prototipo aporta evidencia técnica útil; la aceptación operativa requiere una validación específica y registrada. [10] [7] [8]

# 14 Fuentes y antecedentes

Las citas numéricas del texto remiten a las referencias siguientes. Los antecedentes se conservan en ANEXOS/FUENTES con su estructura y autoría originales; los enlaces abren esas copias. Las fechas de los ensayos corresponden a las ejecuciones guardadas. La revisión documental no incorpora nuevas pruebas de la aplicación. Cuando la fuente no declara una fecha editorial se indica s. f.

[1] Duoc UC (guía); Carolina Ávila, Dante Moya y Yarek Larraguibel (contenido completado). (s. f.). Guía del estudiante: Fase 1, Definición del Proyecto APT, completada para AFRISAN [Guía académica con contenido del equipo histórico]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​1.5_​GuiaEstudiante_​Fase 1_​Definicion Proyecto APT (1).docx

[2] Duoc UC. (s. f.). Evaluación Fase 1: Formativa de definición del Proyecto APT [Pauta académica institucional]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​1.4_​APT122_​FormativaFase1.docx

[3] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (s. f.). Fase 1: definición del Proyecto APT AFRISAN, versión corregida [Informe grupal histórico]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​05_​Informe_​Fase_​1_​AFRISAN_​Corregido.docx

[4] Moya, Dante. (2026). Contexto del negocio y acuerdos [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​00_​CONTEXTO_​Y_​ACUERDOS.md

[5] Moya, Dante. (2026). OT: definición del negocio proporcionada por Dante [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​07_​OT_​DEFINICION_​DANTE.md

[6] Moya, Dante. (2026). Retiro por el técnico, cambio y revisión posterior [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​12_​FLUJO_​TERRENO_​DESPACHO_​Y_​REVISION.md

[7] Proyecto AFRISAN. (2026). Flujo de terreno corregido según Dante [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​README.md

[8] Proyecto AFRISAN. (2026). Validación del SQL del contexto actual [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​VALIDACION_​SQL_​CONTEXTO_​2026_​10_​25/​README.md

[9] Proyecto AFRISAN. (s. f.). AFRISAN-APT: índice y orientación del repositorio [Índice documental del proyecto]. README.md

[10] Moya, Dante. (2026). Plan de trabajo de ocho columnas para Fase 2, actualizado al 22 de octubre de 2026 [Plan de trabajo individual]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​EVA_​2/​01_​PLAN_​DE_​TRABAJO_​8_​COLUMNAS_​FASE_​2.md

[11] Proyecto AFRISAN. (2026). AFRISAN nuevo: primera entrega de inventario [Documentación técnica del proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​03_​CODIGO/​README.md

[12] Duoc UC. (s. f.). Evaluación Fase 2: Informe de avance del Proyecto APT [Pauta académica institucional]. 2.5_​APT122_​Sumativa Avance Fase2.pdf

[13] Proyecto AFRISAN. (s. f.). Servicio de trabajo local de la aplicación web [Archivo de código fuente]. AFRISAN_​NUEVO/​03_​CODIGO/​Afrisan.Nuevo.Web/​Services/​TrabajoLocalService.cs