# Plan de comunicación del nuevo AFRISAN

Responsabilidad individual y validación de negocio  29 de octubre de 2026

Responsable actual Dante Moya · Versión documental en español del 29 de octubre de 2026

# 1 Propósito

Este plan define cómo Dante Moya mantendrá informados a la contraparte y al docente, registrará decisiones y solicitará validación de los cambios. Las comunicaciones se centran en evidencias concretas, problemas y decisiones; no se presupone que reuniones, envíos o aprobaciones ya hayan ocurrido. [1] [2]

Dante es el único integrante actual. Los antecedentes de coordinación entre varios estudiantes se conservan como históricos y no representan recursos disponibles para la planificación presente.

# 2 Interesados y necesidades

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [1], [2]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Interesado | Responsabilidad registrada | Información necesaria |
| --- | --- | --- |
| Dante Moya | Responsable actual de desarrollo y continuidad. | Tareas, evidencia, bloqueos, decisiones y próximos pasos. |
| Carlos Aguilera | Contraparte AFRISAN registrada. | Flujo físico, criterios de negocio, diferencias y aceptación de entregables. |
| Carlos Quintanilla | Docente guía registrado. | Correspondencia con pautas, alcance del avance, adaptación individual y calendario. |
| Usuarios de Bodega y Técnico | Validadores operativos por coordinar. | Tareas de prueba, criterios esperados, uso de evidencia y observaciones. |
| Autorizador y Jefatura | Roles de negocio del sistema; personas a confirmar para validación. | Autorizaciones, revisiones, límites, excesos y excepciones. |

# 3 Comunicaciones planificadas

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [1]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Comunicación | Emisor y destinatario | Oportunidad | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento individual | Dante | Al terminar cada bloque de trabajo y revisión semanal. | Tarea, estado, resultado y enlace a evidencia. |
| Validación de proceso | Dante con Carlos Aguilera y usuarios pertinentes | Antes de implementar una regla aún ambigua o al revisar un incremento. | Preguntas, respuesta, responsable, fecha y criterio actualizado. |
| Revisión académica | Dante con Carlos Quintanilla | Según calendario acordado; confirmar próxima fecha. | Informe y plan vinculados a los criterios de la pauta. |
| Riesgo que afecta alcance o datos | Dante con contraparte y docente según corresponda | Al detectarlo, con objetivo de informar dentro de 48 horas como referencia del plan anterior. | Impacto, evidencia, alternativas y decisión requerida. |
| Aceptación de incremento | Dante con contraparte y usuarios | Cuando exista un recorrido verificable y sus límites estén identificados. | Casos ejecutados, observaciones y conformidad expresa o pendientes. |

# 4 Canales y control de decisiones

El plan de referencia contempla llamada o Discord para revisión con la contraparte y AVA para las entregas académicas. Se confirmará el canal disponible antes de cada instancia. La carpeta Afrisan_DM reúne los documentos actualizados; el registro de una decisión debe enlazar la evidencia o documento que la sustenta. [1]

Cada decisión registrará tema, solicitante, responsable de resolver, fecha de respuesta, cambio aceptado y documentos afectados. Un comentario informal no se presentará como firma ni conformidad. La revisión de un documento no autoriza por sí misma una modificación de datos productivos.

# 5 Agenda de decisiones pendientes

Acordar con el docente la continuidad individual y la aplicación de los criterios grupales, junto con fechas e hitos. [3] [4]

Validar con AFRISAN las reglas revisadas de reemplazo, agregado, recepción y cierre. [3] [4]

Definir cálculo semanal y mensual de kilos por sucursal, calendario y acciones del Autorizador sobre límites no protegidos. [3] [4]

Precisar rechazo y reenvío, rectificaciones materiales, reasignación y reserva de cilindros específicos. [3] [4]

Definir la base de masa emitida, factores ambientales y indicadores clave de desempeño de Power BI, y coordinar pruebas de aceptación de usuarios y captura con dispositivos reales. [3] [4]

# 6 Trazabilidad y confidencialidad

Cada entrega debe identificar fecha de corte, versión y responsable, y separar capturas sintéticas de evidencia operativa real. Se conservará la autoría histórica y se restringirán datos personales, credenciales y fotografías privadas. Los documentos académicos no incluirán tokens ni claves de servicios. [1] [5]

Este plan describe comunicaciones futuras y mecanismos de registro. No acredita un envío a AVA, una reunión con la contraparte ni la aprobación de esta actualización.

# 7 Fuentes y antecedentes

Las citas numéricas del texto remiten a las referencias siguientes. Los antecedentes se conservan en ANEXOS/FUENTES con su estructura y autoría originales; los enlaces abren esas copias. Las fechas de los ensayos corresponden a las ejecuciones guardadas. La revisión documental no incorpora nuevas pruebas de la aplicación. Cuando la fuente no declara una fecha editorial se indica s. f.

[1] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (s. f.). Plan de comunicación del sistema de gestión de refrigerantes AFRISAN, versión 1.0 [Plan grupal histórico]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​06_​Plan_​de_​Comunicacion_​AFRISAN_​Corregido.docx

[2] Moya, Dante. (2026). Contexto del negocio y acuerdos [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​00_​CONTEXTO_​Y_​ACUERDOS.md

[3] Moya, Dante. (2026). OT: definición del negocio proporcionada por Dante [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​07_​OT_​DEFINICION_​DANTE.md

[4] Moya, Dante. (2026). Retiro por el técnico, cambio y revisión posterior [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​12_​FLUJO_​TERRENO_​DESPACHO_​Y_​REVISION.md

[5] Proyecto AFRISAN. (2026). Flujo de terreno corregido según Dante [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​README.md

[6] Proyecto AFRISAN. (2026). Validación del SQL del contexto actual [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​VALIDACION_​SQL_​CONTEXTO_​2026_​10_​25/​README.md

[7] Proyecto AFRISAN. (s. f.). AFRISAN-APT: índice y orientación del repositorio [Índice documental del proyecto]. README.md

[8] Proyecto AFRISAN. (2026). AFRISAN nuevo: primera entrega de inventario [Documentación técnica del proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​03_​CODIGO/​README.md

[9] Moya, Dante. (2026). Plan de trabajo de ocho columnas para Fase 2, actualizado al 22 de octubre de 2026 [Plan de trabajo individual]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​EVA_​2/​01_​PLAN_​DE_​TRABAJO_​8_​COLUMNAS_​FASE_​2.md