# Responsabilidades del nuevo AFRISAN

Gobernanza del proyecto y funciones operativas  29 de octubre de 2026

Responsable actual Dante Moya · Versión documental en español del 29 de octubre de 2026

# 1 Criterios de asignación

La matriz separa las responsabilidades del desarrollo académico de las funciones que ejecutan los usuarios de la aplicación. Dante Moya asume la continuidad individual. Los integrantes anteriores conservan su autoría y no se consideran recursos activos. Las responsabilidades de validación de la contraparte y evaluación docente no se convierten en tareas de programación. [1] [4]

R significa ejecuta; A responde por la decisión o aceptación de su ámbito; C aporta antecedentes; I recibe información. La asignación académica o de negocio no acredita una aprobación ya obtenida.

# 2 Matriz de gestión del proyecto

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [1], [4]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Actividad | Dante Moya | Contraparte AFRISAN | Docente guía |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparar y mantener requisitos, documentos y planificación | R/A | C | I |
| Validar reglas y aceptar alcance de negocio | R en preparar evidencia | A | C |
| Acordar evaluación individual y calendario académico | R en solicitar y documentar | I | A |
| Diseñar modelo e implementar API y Web | R/A | C | C |
| Ejecutar pruebas técnicas y registrar resultados | R/A | C | I |
| Realizar aceptación operativa | R en soporte y registro | A y usuarios R | I |
| Preparar informe y defensa | R/A | C | I |
| Evaluar entregables académicos | R en entregar evidencia | I | A |
| Planificar transferencia y despliegue | R | A para aceptación operativa | C |

# 3 Funciones operativas por rol

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [2], [3], [5], [6]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Actividad | Responsable operativo | Condición o alcance |
| --- | --- | --- |
| Registrar catálogo y cilindros, consultar inventario y pesaje inicial | Bodega en el prototipo | Acciones sujetas a control de acceso; reglas de altas definitivas por validar. |
| Crear y autorizar OT y asignar Técnico | Autorizador | En el prototipo se realiza en una misma acción; solicitud y aprobación separadas pendientes. |
| Seleccionar y retirar cilindros con peso y foto | Técnico asignado | Solo envases elegibles del refrigerante encargado; requiere conexión. |
| Ejecutar reemplazo o agregado y registrar pesajes y fotos | Técnico asignado | Distinguir retirado e instalado; no inferir recarga del equipo. |
| Informar devolución y término | Técnico asignado | No equivale a recepción física ni aprobación. |
| Confirmar recepción, peso y aprobación | Bodega | La recepción del retirado exige devolución informada. La aprobación exige término técnico y resolución de retirados y envases sin uso pendientes. |
| Revisar fotografías y registros y cerrar administrativamente | Autorizador | Después de aprobación de Bodega y resolución de incidencias requeridas. |
| Definir límites semanales y mensuales habilitados | Bodega y Jefatura según regla acordada | Prioridad de Jefatura; cómputo e implementación API pendientes. |
| Modificar límite protegido o rehabilitar su edición | Jefatura | Autorizador y Bodega no pueden invalidar la protección de Jefatura. |
| Investigar excesos | Jefatura | Conservar antecedentes y participantes para investigación; no atribuir culpabilidad automáticamente. |
| Aprobar rectificaciones materiales | Responsable definitivo por confirmar | Conservar valores y evidencia originales; no modificar pesos automáticamente. |
| Registrar bajas y certificados Regener | Responsable definitivo por confirmar | No asignar un permiso por simple jerarquía. |

# 4 Separación de deberes y pendientes

La jerarquía de negocio es Bodega, Autorizador y Jefatura, de menor a mayor. No implica herencia de todas las funciones. El Técnico no ocupa automáticamente un nivel de esa cadena. El Administrador conserva la función prevista en el diseño, pero no se le atribuyen por inferencia autorizaciones de negocio. [3] [6]

Quedan pendientes acciones concretas del Autorizador sobre límites no protegidos, rechazo y reenvío del trabajo, reasignación, gestión de usuarios reales y corrección material posterior a aprobación. La matriz se actualizará cuando exista acuerdo y evidencia de implementación.

# 5 Fuentes y antecedentes

Las citas numéricas del texto remiten a las referencias siguientes. Los antecedentes se conservan en ANEXOS/FUENTES con su estructura y autoría originales; los enlaces abren esas copias. Las fechas de los ensayos corresponden a las ejecuciones guardadas. La revisión documental no incorpora nuevas pruebas de la aplicación. Cuando la fuente no declara una fecha editorial se indica s. f.

[1] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (s. f.). Matriz RACI del proyecto AFRISAN, versión corregida [Matriz de responsabilidades histórica]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​08_​RACI_​AFRISAN_​Corregido.pdf

[2] Moya, Dante. (2026). Asignación de responsables: revisión con Dante [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​08_​RESPONSABLES_​PROCESOS.md

[3] Moya, Dante. (2026). Procesos del Autorizador [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​10_​PROCESOS_​AUTORIZADOR.md

[4] Moya, Dante. (2026). Contexto del negocio y acuerdos [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​00_​CONTEXTO_​Y_​ACUERDOS.md

[5] Moya, Dante. (2026). OT: definición del negocio proporcionada por Dante [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​07_​OT_​DEFINICION_​DANTE.md

[6] Moya, Dante. (2026). Retiro por el técnico, cambio y revisión posterior [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​12_​FLUJO_​TERRENO_​DESPACHO_​Y_​REVISION.md

[7] Proyecto AFRISAN. (2026). Flujo de terreno corregido según Dante [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​README.md

[8] Proyecto AFRISAN. (2026). Validación del SQL del contexto actual [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​VALIDACION_​SQL_​CONTEXTO_​2026_​10_​25/​README.md

[9] Proyecto AFRISAN. (s. f.). AFRISAN-APT: índice y orientación del repositorio [Índice documental del proyecto]. README.md