# Revisión de aprendizajes y retrospectivas de AFRISAN

Conservación del historial y mejora de la continuidad individual  29 de octubre de 2026

Responsable actual Dante Moya · Versión documental en español del 29 de octubre de 2026

# 1 Alcance del registro

Se conservan las cuatro retrospectivas de Fase 1 con su autoría, asistentes, fechas y contenido originales. Este documento revisa sus aprendizajes frente al nuevo AFRISAN y define acciones de mejora para Dante Moya. No constituye el acta de una reunión nueva ni reasigna a Dante los aportes históricos de otros integrantes. [1] [2] [3] [4]

Los documentos originales identifican a Dante Moya y Yarek Larraguibel como participantes. Los números de semana se conservan como rótulos de origen: las fechas registradas no siguen una secuencia cronológica completa. No se corrigen sin una fuente que acredite la fecha real.

# 2 Resumen de antecedentes

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [1], [2], [3], [4]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Documento histórico | Fecha registrada | Aprendizaje conservado |
| --- | --- | --- |
| Retrospectiva semana 1 | 14 de agosto de 2026 | Contacto con contraparte como facilitador; dificultad inicial para planificar ciclos; propuesta de usar tablero y revisiones. [1] |
| Retrospectiva semana 2 | 27 de agosto de 2026 | Delimitación del alcance y exclusión de modificación del ERP; coordinación difícil con técnicos; propuesta de revisar prototipos. [2] |
| Retrospectiva semana 3 | 20 de agosto de 2026 | Definición inicial de fórmulas; tendencia a concentrarse en herramientas antes de comprender el negocio; necesidad de inducción práctica. [3] |
| Retrospectiva semana 4 | 31 de agosto de 2026 | Vinculación con competencias; dificultad de estimación; propuesta de validar etiquetas en condiciones físicas. [4] |

# 3 Qué se mantiene útil

La necesidad de entender el negocio antes de diseñar tablas y pantallas conserva vigencia. El reemplazo físico aclarado en octubre mostró que una estructura aparentemente coherente podía representar otra operación. Las identidades de retirado e instalado y el orden de aprobación deben orientar el modelo y los criterios de prueba. [1] [4]

También se mantiene la utilidad de limitar el alcance, registrar pendientes y revisar incrementos con evidencia. Para un único estudiante, el tablero y el registro de decisiones resultan aplicables sin simular la coordinación de un equipo que ya no está disponible.

# 4 Qué requiere ajuste

Las reglas históricas de semáforo por capacidad de equipo y conciliación de salida contra retorno no pueden trasladarse sin revisión al reemplazo de dos envases. Se conserva su origen, pero se separan de los límites semanales y mensuales por sucursal y de los cálculos ambientales pendientes. [7] [8]

Las recomendaciones de ensayar lectura QR, etiquetas, cámara y dispositivos siguen siendo acciones pendientes; las capturas y fotos sintéticas no acreditan esas pruebas físicas. La evidencia en memoria y la validación SQL local tampoco sustituyen persistencia ni aceptación del cliente.

# 5 Acciones de mejora para la continuidad

Los antecedentes y criterios de esta tabla se apoyan en las fuentes [7], [8]. La asignación y el estado de la versión actual corresponden al corte documental del 28 de octubre de 2026.

| Acción | Resultado verificable | Responsable y prioridad |
| --- | --- | --- |
| Mantener reglas y cambios en un registro único | Cada criterio identifica su fuente, fecha y requisito afectado. | Dante Moya; inmediata. |
| Priorizar un recorrido completo antes de ampliar módulos | Retiro, cambio, recepción y dos revisiones coherentes en código, modelo e informe. | Dante Moya; núcleo actual. |
| Integrar persistencia y fotos durables | Recorrido repetido con datos conservados tras reinicio. | Dante Moya; siguiente incremento. |
| Planificar según capacidad individual | Bloques de trabajo y dependencias compatibles con tres horas diarias. | Dante Moya; revisión continua. |
| Validar condiciones físicas | Casos de cámara, QR, etiquetas y red con dispositivo y resultado registrado. | Dante con usuarios; por coordinar. |
| Distinguir evidencia, aceptación y evaluación | Resultados técnicos separados de pruebas de aceptación de usuarios, conformidad y nota docente. | Dante Moya; todas las entregas. |

# 6 Seguimiento propuesto

Al cierre de cada incremento se registrará el resultado obtenido, el problema observado, la decisión tomada y el siguiente ajuste. La revisión individual no requiere inventar asistentes ni atribuir aprobación a personas ausentes. Una reunión futura tendrá su propia fecha, participantes y acta. [5]

La fecha de revisión de estas acciones se coordinará con el plan de trabajo vigente y el calendario confirmado por el docente. No se declara completada una acción sin evidencia específica.

# 7 Fuentes y antecedentes

Las citas numéricas del texto remiten a las referencias siguientes. Los antecedentes se conservan en ANEXOS/FUENTES con su estructura y autoría originales; los enlaces abren esas copias. Las fechas de los ensayos corresponden a las ejecuciones guardadas. La revisión documental no incorpora nuevas pruebas de la aplicación. Cuando la fuente no declara una fecha editorial se indica s. f.

[1] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (2026). Retrospectiva de AFRISAN: semana 1, versión corregida [Retrospectiva grupal histórica]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​09_​Retrospectiva_​Semana_​1_​AFRISAN_​Corregida.docx

[2] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (2026). Retrospectiva de AFRISAN: semana 2, versión corregida [Retrospectiva grupal histórica]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​10_​Retrospectiva_​Semana_​2_​AFRISAN_​Corregida.docx

[3] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (2026). Retrospectiva de AFRISAN: semana 3, versión corregida [Retrospectiva grupal histórica]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​11_​Retrospectiva_​Semana_​3_​AFRISAN_​Corregida.docx

[4] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (2026). Retrospectiva de AFRISAN: semana 4, versión corregida [Retrospectiva grupal histórica]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​12_​Retrospectiva_​Semana_​4_​AFRISAN_​Corregida.docx

[5] Moya, Dante. (2026). Contexto del negocio y acuerdos [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​00_​CONTEXTO_​Y_​ACUERDOS.md

[6] Moya, Dante. (2026). OT: definición del negocio proporcionada por Dante [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​07_​OT_​DEFINICION_​DANTE.md

[7] Moya, Dante. (2026). Retiro por el técnico, cambio y revisión posterior [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​12_​FLUJO_​TERRENO_​DESPACHO_​Y_​REVISION.md

[8] Proyecto AFRISAN. (2026). Flujo de terreno corregido según Dante [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​README.md

[9] Proyecto AFRISAN. (2026). Validación del SQL del contexto actual [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​VALIDACION_​SQL_​CONTEXTO_​2026_​10_​25/​README.md

[10] Proyecto AFRISAN. (s. f.). AFRISAN-APT: índice y orientación del repositorio [Índice documental del proyecto]. README.md