Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática · Proyecto APT

# Informe del Proyecto APT AFRISAN

Estructura del informe final de Fase 2 con resultados al 29 de octubre de 2026 · Dante Moya

AFRISAN · Sistema Integral de Gestión y Trazabilidad de Refrigerantes

Responsable actual Dante Moya

29 de octubre de 2026

# Índice

1  Resumen

2  Identificación áreas y competencias

3  Relevancia del proyecto APT

4  Objetivos general y específicos

5  Metodología utilizada y pertinencia

6  Desarrollo etapas y actividades

7  Desarrollo dificultades facilitadores y ajustes

8  Evidencias y resultados disponibles

9  Intereses y proyección profesional

10  Conclusiones y criterios pendientes para completar el proyecto

11  Fuentes y antecedentes

# 1 Resumen

AFRISAN es un proyecto de Ingeniería en Informática para fortalecer la trazabilidad de refrigerantes y cilindros mediante su identificación individual, custodia, pesajes, evidencias fotográficas y revisiones por rol. El prototipo .NET 8 implementa el flujo actual de reemplazo físico, con retiro por el Técnico, aprobación de Bodega y posterior revisión del Autorizador. Los resultados registrados incluyen tres órdenes de trabajo automáticas con datos sintéticos y 274 comprobaciones HTTP y de estado satisfactorias, un recorrido completo desde el navegador y 144 comprobaciones de un esquema PostgreSQL local independiente de 31 tablas. [6] [7] [10]

Este informe desarrolla los apartados de la guía del informe final con los resultados disponibles al corte. El proyecto continúa en desarrollo: el almacenamiento central del prototipo es temporal y faltan persistencia integrada, identidad real, validaciones operativas, analítica y aceptación de usuarios. Por tanto, el cierre documental de este corte no constituye cierre del proyecto, transferencia a producción ni conformidad del cliente.

# 2 Identificación áreas y competencias

Nombre del proyecto: Sistema Integral de Gestión y Trazabilidad de Refrigerantes AFRISAN. Contraparte organizacional: Accesorios Frigoríficos Santiago Limitada. Responsable actual: Dante Moya. Contexto académico: Proyecto APT de Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede Melipilla, Chile. Los documentos anteriores conservan las contribuciones de quienes participaron en etapas previas. [3] [5]

Las áreas de desempeño abordadas son análisis de procesos y requerimientos, gestión de proyectos, desarrollo de software web y API, modelado relacional, validación de productos y preparación de datos para la toma de decisiones. La construcción e integración se acreditan únicamente en las capas y escenarios ensayados; la implantación operativa todavía no se encuentra acreditada.

Las competencias de gestión, datos, software y pruebas se reproducen con la redacción de la pauta de evaluación de Fase 2. Las de propuesta de solución y transformación de datos conservan la denominación del informe original de Fase 1. No se atribuyen códigos ni se certifica una correspondencia con un plan de estudio no adjunto.

| Competencia | Aplicación y evidencia disponible |
| --- | --- |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando integralmente los procesos de la organización. | Aclaración del reemplazo físico, roles, custodia y revisión |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Acta, listas de trabajo, plan individual y ajustes justificados |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Esquema actual y validación local de reglas |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Cliente Blazor, contratos y API del prototipo nuevo |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Recorridos sintéticos, bloqueos por rol y resultados conservados |
| Transformar datos para apoyar la toma de decisiones. | Definición de necesidades de Power BI; implementación pendiente |

# 3 Relevancia del proyecto APT

El problema abordado es la pérdida de trazabilidad cuando el movimiento de un cilindro no queda asociado de manera consistente con su identidad, ubicación, custodio, pesajes y autorización. Una OT puede implicar un envase instalado que permanece en una sucursal, otro retirado que vuelve a Bodega y reservas que regresan sin uso. Controlar solo cantidades agregadas o exigir que cada envase despachado vuelva de inmediato no representa ese proceso. [6] [7]

La situación corresponde a la operación de AFRISAN y sus sucursales o lugares de servicio en Chile. La entrevista original del 23 de agosto de 2026 ubica la bodega central en Cerrillos. La identificación concreta de las sucursales y locales de servicio deberá mantenerse en los datos operativos; ese antecedente no sitúa todas las operaciones en una misma comuna. Los usuarios directos son Bodega, Técnico, Autorizador y Jefatura; la organización y sus clientes se benefician de una mejor posibilidad de seguimiento y revisión. [21]

El aporte de valor demostrado es un prototipo que obliga a registrar ciertos antecedentes y conserva una secuencia de revisión verificable en los escenarios de prueba. El valor operativo esperado incluye ubicar envases, revisar pendientes y diferencias, y preparar datos para gestión. No se cuantifica una reducción real de pérdidas, ahorro o emisiones porque no existe una medición operativa de antes y después ni una marcha blanca aceptada.

Para la profesión, el proyecto exige traducir reglas cambiantes a contratos, validaciones, relaciones de datos y pruebas; también obliga a distinguir seguridad de demostración y seguridad operativa. La trazabilidad documental permite explicar por qué cambió una regla y qué parte del sistema debe volver a comprobarse.

# 4 Objetivos general y específicos

Objetivo general: desarrollar una solución informática para centralizar el inventario y la trazabilidad de refrigerantes y cilindros de AFRISAN, con identificación unitaria, cadena de custodia, pesajes, fotografías y revisión por roles, y disponer de una base confiable para control e información de gestión. [4] [6]

Los objetivos específicos mantienen la finalidad de la propuesta original y se adaptan al proceso aclarado. Los compromisos cuantitativos y las funcionalidades no acreditadas conservan su condición de metas pendientes, sujetos a replanificación acordada. Los tres recorridos sintéticos no equivalen a 50 despachos con lectura óptica, 15 pruebas de aceptación de usuarios con usuarios ni 80 % de cobertura unitaria.

Documentar las reglas del reemplazo físico y agregado, responsables y criterios de aceptación.

Diseñar arquitectura y datos que separen identidad del cilindro, custodia, pesajes, evidencias y revisiones.

Implementar inventario y OT con retiro del Técnico, recepción y aprobación de Bodega, y revisión del Autorizador.

Integrar persistencia, archivos privados e identidades reales, y verificar autorización y conservación de información.

Preparar límites, costos e indicadores de Power BI con fórmulas y fuentes acordadas, distinguiendo masa de emisiones.

Validar con usuarios, documentar resultados y transferir la solución cuando se cumplan los criterios de aceptación.

# 5 Metodología utilizada y pertinencia

La fase de definición utilizó análisis de requerimientos, planificación y modelos. La continuidad del desarrollo se organiza en incrementos con lista de trabajo y evidencia: aclarar proceso, registrar criterio, ajustar diseño, implementar, probar y documentar resultado. El enfoque híbrido inicial se adapta al trabajo individual sin atribuir reuniones o ceremonias no registradas. [2] [6]

La revisión de un flujo completo es pertinente porque una decisión afecta a varios roles y datos. Por ejemplo, cambiar el retiro a cargo del Técnico modifica la selección de cilindros, el peso y foto de salida, la custodia, los permisos y el guion de prueba. La validación conserva resultados tanto del comportamiento de API como del esquema, explicando que son capas independientes hasta integrar persistencia.

El plan de ocho columnas registra capacidad, recursos, observaciones y ajustes con Dante como responsable actual. La validación de negocio corresponde a la contraparte y la evaluación académica al docente. El incremento futuro G01 a G09 comprende 22 sesiones de tres horas, equivalentes a 66 horas estimadas. Las sesiones no son necesariamente días consecutivos y no incluyen espera de respuestas, defectos nuevos ni ampliaciones de alcance. H-SQL y H-LOCAL conservan duraciones históricas de referencia, separadas de estas 66 horas y de las horas efectivamente trabajadas, que no se encuentran registradas.

# 6 Desarrollo etapas y actividades

La definición original estableció acta, requerimientos, historias, planificación, arquitectura y evidencia histórica. Desde el 19 de octubre se concentró el nuevo trabajo en AFRISAN_NUEVO, conservando el marco tecnológico .NET 8 y la API. Los proyectos nuevos cubren catálogo e inventario y se ampliaron con OT, operaciones técnicas, fotos y revisión. [6] [7]

La aclaración posterior confirmó que las operaciones son reemplazos físicos y que cada cilindro contiene un solo refrigerante. Se añadieron distinciones entre retirado e instalado, peso bruto y contenido, devolución informada y recepción real. El 25 de octubre se corrigió la secuencia: el Técnico registra retiro, peso y fotografía desde Bodega; después de terreno y término, Bodega recibe y aprueba; solo entonces el Autorizador revisa y cierra.

La aplicación separa Blazor WebAssembly, contratos compartidos y ASP.NET Core Web API. El modo actual conserva inventario, OT y fotografías centrales en memoria. La documentación de IndexedDB y borradores describe un mecanismo local, mientras que la validación integral sin red y cámara permanece pendiente. El esquema SQL actual se generó y comprobó en un motor local separado, sin afirmar despliegue ni conexión de la aplicación.

El ensayo automático vigente cerró tres OT con tres refrigerantes y nueve cilindros sintéticos. Un recorrido adicional cerró OT-000004 desde formularios, reutilizando envases existentes. El caso con diferencia de 50 gramos mantiene ambas lecturas para revisión humana; no determina consumo, emisión ni responsabilidad automática.

La referencia de calendario informada por el estudiante el 28 de octubre de 2026 sitúa esa fecha en la semana 12 y establece semanas de jueves a miércoles. De ello se calcula la semana 1 desde el 6 de agosto, la semana 12 del 22 al 28 de octubre y la semana 18 del 3 al 9 de diciembre de 2026. La distribución de Fase 1 en S1-S6, Fase 2 en S7-S16 y Fase 3 en S17-S18 es una propuesta de organización; no acredita fechas oficiales de entrega o defensa. El cálculo supone semanas consecutivas, sin ajustes por recesos o recuperaciones.

Las pautas señalan formativa S2 y avance S9. El paquete conserva estos hitos académicos y registra sus condiciones sin atribuir una entrega o aprobación no acreditada. [19] [3]

Los registros del paquete son FASE_1/03_Plan_de_Trabajo_e_Hitos_Afrisan_DM.xlsx (plan de siete columnas), FASE_1/04_Carta_Gantt_Afrisan_DM.xlsx (distribución académica y sesiones) y FASE_2/01_Plan_de_Trabajo_y_Backlog_Fase_2_Afrisan_DM.xlsx (seguimiento de ocho columnas). La evidencia y los pendientes se consolidan en FASE_2/05_Evidencias_y_Pendientes_Afrisan_DM.xlsx.

# 7 Desarrollo dificultades facilitadores y ajustes

Los cambios de negocio revelaron que criterios antiguos de retorno, recarga y semáforo no podían trasladarse automáticamente al reemplazo de envases. La respuesta fue corregir requisitos y separar identidades, movimientos y pesajes. La continuidad individual requirió actualizar responsables y priorizar, preservando autoría histórica. [6] [10]

Los guiones repetibles, las capturas, los resultados JSON y la separación de la solución nueva facilitan inspeccionar el avance. La arquitectura ya aprobada según confirmación registrada del estudiante conserva su estructura general; esto no implica aprobación automática del nuevo detalle de negocio ni de toda modificación documental.

La persistencia temporal limita la evaluación operativa. El esquema local reduce incertidumbre del diseño, pero aún se debe conectar a la API y comprobar transacciones, versiones, permisos y recuperación. Otros obstáculos son las definiciones pendientes de límites, excepciones, rechazo y rectificación, y la necesidad de usuarios reales para pruebas de aceptación de usuarios. No se eliminan estas tareas para presentar un cierre anticipado.

# 8 Evidencias y resultados disponibles

Los resultados HTTP y SQL se presentan por separado porque no describen un mismo ensayo integrado. Los 274 controles del flujo vigente sustituyen la evidencia del flujo anterior para la secuencia de retiro y revisión. Las fotografías sintéticas comprueban el comportamiento de archivos y no trabajos físicos del cliente. Las fuentes y anexos permiten localizar cada resultado sin convertir su existencia en aceptación de una HU completa. [8] [9] [11]

No hay evidencia suficiente para declarar métricas reales de ahorro, reducción de pérdidas, cumplimiento de todas las metas de rendimiento, cobertura de seguridad, usabilidad con tres técnicos o aceptación del cliente. La solución no está certificada para producción ni para reportes regulatorios.

| Resultado registrado | Fecha y alcance | Limitación |
| --- | --- | --- |
| Flujo actual con tres OT y nueve cilindros | 25/10/2026; 274 comprobaciones correctas y cero fallos | Datos sintéticos y almacenamiento central en memoria |
| Recorrido OT 000004 desde pantallas | 25/10/2026; Técnico, Bodega y Autorizador | Con red y carga de archivos; sin cámara física |
| Compilación de la solución nueva | 25/10/2026; cero errores y advertencias según registro | No acredita cobertura ni aceptación operativa |
| Esquema SQL con 31 tablas | 25/10/2026; 144 comprobaciones en PGlite | Sin Supabase, almacenamiento de archivos ni integración API; sin sesiones concurrentes |
| Documentación y planificación actualizadas | 28/10/2026; paquete Afrisan_DM | Revisión personal y acuerdos externos pendientes |

# 9 Intereses y proyección profesional

Mi orientación profesional reúne los intereses ya registrados en la definición inicial del proyecto: desarrollo de software, bases de datos, automatización de procesos, ciberseguridad y análisis de datos. AFRISAN los relaciona mediante el diseño de una aplicación web y una API, el modelado de la custodia de cilindros y la preparación de información trazable para las decisiones operativas. Estas relaciones respaldan mi interés profesional por sistemas cuyo comportamiento pueda explicarse mediante reglas de negocio, relaciones de datos y evidencias. [15]

El flujo de reemplazo aclarado ofrece un ejemplo concreto del tipo de trabajo que quiero seguir desarrollando. Separar el cilindro instalado del devuelto requiere una interpretación precisa de la operación, contratos y relaciones de datos consistentes, y comprobaciones que recorran todo el proceso. Los permisos por rol y las evidencias fotográficas añaden requisitos de seguridad y rendición de cuentas; el módulo de Power BI previsto relaciona los registros confiables con el análisis. [6] [13]

Mis próximas prioridades de desarrollo responden a las brechas documentadas en el proyecto: integrar almacenamiento persistente, gestionar identidades y archivos reales, y validar la aplicación en las condiciones de operación previstas. Completar estos pasos ofrece una vía práctica para profundizar mis habilidades en construcción de software, integridad de datos, automatización y verificación. El prototipo y los resultados de las pruebas locales constituyen la evidencia actual; el despliegue, los beneficios operativos y la aceptación de usuarios siguen siendo resultados por demostrar mediante el trabajo restante. [10] [12]

# 10 Conclusiones y criterios pendientes para completar el proyecto

La evidencia disponible muestra avances en el modelado y la implementación del flujo actual de cilindros. El principal resultado es una secuencia de revisión coherente, respaldada por comprobaciones sobre custodia, pesos, fotografías y restricciones por rol. La validación independiente del SQL proporciona una base para el incremento de persistencia, pero no acredita un servicio integrado ni desplegado. [7] [10]

Completar el proyecto requiere almacenamiento durable, identidades de usuarios reales, validación en las condiciones de operación previstas, reglas de negocio acordadas, las integraciones y la analítica pendientes, y aceptación de usuarios registrada. También queda por acordar con el docente el tratamiento académico de la continuidad individual. Este informe cierra el corte documental e incorpora la reflexión profesional, manteniendo los siguientes criterios de término operativos y académicos.

Integrar la API con almacenamiento persistente y verificar la recuperación de datos y archivos.

Validar permisos, la participación de varios técnicos y la concurrencia en el servidor de destino.

Probar la cámara, la lectura de códigos QR y la operación sin red mediante criterios medibles.

Acordar y completar límites, rectificaciones, costos, indicadores e integración con el sistema de gestión empresarial.

Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios, resolver los defectos críticos y conservar el registro de aprobación del cliente.

Completar manuales, despliegue, el calendario de entrega acordado y la transferencia de conocimientos aceptada.

Acordar con el docente la aplicación individual de los criterios de evaluación y conservar esa decisión.

# 11 Fuentes y antecedentes

Las citas numéricas del texto remiten a las referencias siguientes. Los antecedentes se conservan en ANEXOS/FUENTES con su estructura y autoría originales; los enlaces abren esas copias. Las fechas de los ensayos corresponden a las ejecuciones guardadas. La revisión documental no incorpora nuevas pruebas de la aplicación. Cuando la fuente no declara una fecha editorial se indica s. f.

[1] Duoc UC. (s. f.). Guía del estudiante: Fase 2, Informe final del Proyecto APT [Guía académica institucional]. 2.6_​GuiaEstudiante_​Fase 2_​Informe Final Proyecto APT.docx

[2] Duoc UC. (s. f.). Guía del estudiante: Fase 2, Desarrollo del Proyecto APT [Guía académica institucional]. 2.4_​GuiaEstudiante_​Fase 2_​DesarrolloProyecto APT.docx

[3] Duoc UC. (s. f.). Evaluación Fase 2: Informe de avance del Proyecto APT [Pauta académica institucional]. 2.5_​APT122_​Sumativa Avance Fase2.pdf

[4] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (2026). Acta de constitución del proyecto AFRISAN, versión corregida [Documento grupal histórico]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​00_​Acta_​de_​Constitucion_​AFRISAN_​Corregida.docx

[5] Moya, Dante y Larraguibel, Yarek. (s. f.). Fase 1: definición del Proyecto APT AFRISAN, versión corregida [Informe grupal histórico]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​05_​Informe_​Fase_​1_​AFRISAN_​Corregido.docx

[6] Moya, Dante. (2026). Retiro por el técnico, cambio y revisión posterior [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​12_​FLUJO_​TERRENO_​DESPACHO_​Y_​REVISION.md

[7] Proyecto AFRISAN. (2026). Flujo de terreno corregido según Dante [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​README.md

[8] Proyecto AFRISAN. (2026). Resultados de la validación de tres recorridos de terreno, ejecución 20261025-212141-bb482c [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​ejecuciones/​20261025-212141-bb482c/​resultados.json

[9] Proyecto AFRISAN. (2026). Resultados del recorrido de la OT-000004 mediante navegador [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​FLUJO_​TERRENO_​2026_​10_​25/​resultado_​recorrido_​navegador.json

[10] Proyecto AFRISAN. (2026). Validación del SQL del contexto actual [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​VALIDACION_​SQL_​CONTEXTO_​2026_​10_​25/​README.md

[11] Proyecto AFRISAN. (2026). Resultados de la validación local del SQL del contexto actual [Registro de validación técnica]. AFRISAN_​NUEVO/​04_​SEGUIMIENTO/​VALIDACION_​SQL_​CONTEXTO_​2026_​10_​25/​resultados.json

[12] Proyecto AFRISAN. (2026). Instalación del esquema del contexto actual de AFRISAN [Script SQL del proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​02_​BASE_​DATOS/​04_​Crear_​Afrisan_​Contexto_​Actual.sql

[13] Moya, Dante. (2026). Módulo de gráficos con Power BI [Definición de negocio registrada en el proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​01_​NEGOCIO/​11_​MODULO_​POWER_​BI.md

[14] Proyecto AFRISAN. (s. f.). AFRISAN-APT: índice y orientación del repositorio [Índice documental del proyecto]. README.md

[15] Duoc UC (guía); Carolina Ávila, Dante Moya y Yarek Larraguibel (contenido completado). (s. f.). Guía del estudiante: Fase 1, Definición del Proyecto APT, completada para AFRISAN [Guía académica con contenido del equipo histórico]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​1.5_​GuiaEstudiante_​Fase 1_​Definicion Proyecto APT (1).docx

[16] Proyecto AFRISAN. (2026). Base de datos del contexto actual de AFRISAN [Documentación técnica del proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​02_​BASE_​DATOS/​README.md

[17] Moya, Dante. (2026). Plan de trabajo de ocho columnas para Fase 2, actualizado al 22 de octubre de 2026 [Plan de trabajo individual]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​EVA_​2/​01_​PLAN_​DE_​TRABAJO_​8_​COLUMNAS_​FASE_​2.md

[18] Proyecto AFRISAN. (2026). AFRISAN nuevo: primera entrega de inventario [Documentación técnica del proyecto]. AFRISAN_​NUEVO/​03_​CODIGO/​README.md

[19] Duoc UC. (s. f.). Evaluación Fase 1: Formativa de definición del Proyecto APT [Pauta académica institucional]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​1.4_​APT122_​FormativaFase1.docx

[20] Proyecto AFRISAN. (s. f.). Servicio de trabajo local de la aplicación web [Archivo de código fuente]. AFRISAN_​NUEVO/​03_​CODIGO/​Afrisan.Nuevo.Web/​Services/​TrabajoLocalService.cs

[21] Ávila Medina, Carolina. (2026). Pauta y registro de entrevista técnica de AFRISAN del 23 de agosto de 2026 [Entrevista histórica con revisión documental posterior]. EVIDENCIAS_​GRUPALES/​Documentación del Proyecto/​ACTUAL/​07_​Pauta_​Entrevista_​Tecnica_​AFRISAN_​Corregida.docx